# Street Skate - Reverse Engineering adidas Running
Stato avanzamento progetto

Aggiornamento: 6 agosto 2026 - Decoder v0.1.2

# 1. Stato sintetico

Reverse engineering del formato GPS: circa 90%. Decoder sintetico funzionante. Download HTTP parametrico implementato, ma autenticazione OAuth e identificativi non ancora automatizzati.

# 2. Attività completate

Identificato endpoint /sport_activities/v2/users/{userId}/sport_activities/{sportActivityId}/traces/{traceType}.

Identificati traceType gps e heart_rate.

Ricostruito formato GZIP con header int32 e record da 38 byte big-endian.

Ricostruito GpsTraceItem con timestamp, coordinate, quota, accuracy, velocità, durata, distanza e dislivelli.

Validato round-trip GPX -> GZIP -> GPX in GPX Studio.

Implementate metriche derivate da GPX e metadati di provenienza.

Implementato comando HTTP parametrico di download.

# 3. Correzioni versione 0.1.2

Accuracy sintetiche convertite da zero a null nel JSON.

Speed calcolata dai segmenti e dai timestamp.

Elevation gain/loss cumulativi calcolati con soglia antirumore.

Sidecar per preservare la provenienza dei dati.

Setup automatico del virtualenv con aggiornamento pip/setuptools/wheel.

# 4. Blocco attuale per la traccia reale

Il path dell’endpoint è noto, ma non sono ancora confermati e automatizzati: base URL effettiva del servizio SportActivities, access token OAuth valido, userId adidas/runtastic e sportActivityId. Il comando download è pronto quando questi dati saranno disponibili.

# 5. Prossimi passi

Ricostruire il flusso OAuth/PKCE e recuperare un access token valido.

Confermare il base URL associato a SportActivitiesEndpoint.

Individuare userId e sportActivityId dall’elenco attività.

Scaricare la prima traccia GZIP nativa.

Confrontare ordine lat/lon e valori nativi con il GPX esportato.

Analizzare WeatherFeature, TrackMetricsFeature, bearing e cadence.